COMUNE  DI  MASERA

Provincia Verbano-Cusio-Ossola

### DELIBERAZIONE N. 36

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| OGGETTO: | LL.RR. N. 54/75 E 18/84 – LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MELEZZO OCCIDENTALE – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. |
| --- | --- |

L’anno duemilatredici, il giorno 18 aprile, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME    NOME                                                     PRESENTI            ASSENTI

BRUNO MICHELE                     SINDACO                            X

ZANOTTI JOLANDA                  VICE SINDACO                    X

#### CESPRINI GIAMPAOLO             ASSESSORE                         X

BETLAMINI LAURO                  ASSESSORE                         X

COMAZZI MAURO                    ASSESSORE                         X

TOTALE                                                                             5

Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BRUNO MICHELE assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che con propria precedente deliberazione n. 35 del 4.03.2010, esecutiva, si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo  revisionato dei lavori in oggetto, riportante una spesa complessiva di €. 25.000,00;

Atteso che con contratto Rep. n. 304 in data 10.02.2011, registrato a Domodossola il 10.02.2011, serie I n.7; i lavori di che trattasi venivano affidati definitivamente all’Impresa Amigliarini s.n.c. di Crevoladossola per l’importo di €. 13.593,65;

Atteso ancora che con propria precedente deliberazione n. 56 del 19.05.2011, esecutiva, si è proceduto all’approvazione del SAL n. 1, corrispondente al finale, ammontante a €. 13.525,68 + IVA;

Visto ed esaminato il certificato di regolare esecuzione, corredato dallo stato finale e dalla relazione sul conto finale, predisposto e presentato dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito liquido dell’impresa di €. 67,97;

Ritenuto, pertanto, giusto precedere all’approvazione dei suddetti atti di contabilità finale;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

Visto il bilancio di previsione 2013 in corso di formazione;

All’unanimità dei voti espressi ai sensi di legge:

# D E L I B E R A

Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione idraulica del torrente Melezzo Occidentale presentato dalla Direzione dei Lavori e che prevede un credito liquido a favore dell’Impresa Amigliarini s.n.c. di €. 67,97 + IVA, da liquidare alla predetta impresa con imputazione all’intervento 2090101 (cap. 3253) RP del bilancio 2013 in corso di formazione;

Di procedere ed approvare, contestualmente, il quadro economico e consuntivo dei lavori realizzati i cui dati, qui di seguito, si vengono ad illustrare:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA

- Lavori €. 13.593,65

- IVA sui lavori €. 2.718,73

- Spese tecniche €. 3.746,78

- IVA spese tecniche €. 786,82

- TOTALE €. 20.845,98

Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte al fine di ottenere l’erogazione a saldo del contributo.