COMUNE  DI  MASERA

Provincia Verbano-Cusio-Ossola

### DELIBERAZIONE N. 139

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| OGGETTO: | VILLA CASELLI – LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CASCATELLE –APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE. |  |
| --- | --- | --- |

L’anno duemiladodici, il giorno 18 ottobre alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME    NOME                                                      PRESENTI            ASSENTI

BRUNO MICHELE                     SINDACO                            X

ZANOTTI JOLANDA                  VICE SINDACO                     X

#### CESPRINI GIAMPAOLO             ASSESSORE                         X

BETLAMINI LAURO                  ASSESSORE                          X

COMAZZI MAURO                    ASSESSORE                          X

TOTALE                                                                            5

Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BRUNO MICHELE assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che con propria precedente deliberazione n. 36 in data 15.03.2012, esecutiva, si è proceduto all’approvazione dello stralcio al progetto di ripristino della fontana e delle cascatelle del Parco di Villa Caselli, consistente nella manutenzione delle cascatelle per un costo previsto di €. 9.000,00 + Iva;

Atteso ancora che con propria deliberazione n. 65 in data 17.05.20112, esecutiva, i lavori di che trattasi sonno stati affidati all’Impresa Costruzioni di Conti G. e Pagani M. snc di Trontano;

Visto ed esaminato il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08.08.2012 dall’Ufficio tecnico Comunale, che certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti, liquidando così all’impresa la somma di €. 6.553,32 + Iva di legge risultante dal prospetto di contabilità finale all’uopo predisposto;

Ritenuto pertanto giusto approvare il suddetto certificato di regolare esecuzione procedendo a corrispondere all’Impresa Costruzioni Conti G. e Pagani M. snc di Trontano la somma di €. 6.553,32 + Iva a saldo di quanto dovuto;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

Visto il bilancio 2012;

All’unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

# DELIBERA

Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il certificato di regolare esecuzione  dei lavori di recupero delle cascatelle di Villa Caselli redatto il data 08.08.2012 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che prevede un credito all’Impresa Costruzioni di Conti G. e Pagani M. snc di Trontano di €. 6.553,32 + Iva di legge;

Di procedere alla liquidazione a favore della suddetta impresa a presentazione di regolare fattura, della somma di €. 6.553,32 + Iva di legge, con imputazione all’intervento 2090101 (cap. 3253) RP  del bilancio 2012.

Di richiedere alla Provincia del VCO l’erogazione del contributo  concesso a finanziamento del presente lavoro.